## Slide 1
Cálculo de Costos del Software
Planificación y Estimación · Organízate
1
1 de 6
Diseño e implementación de “Organízate”
⊙
El presupuesto debe cubrir todo el ciclo de vida, no solamente la programación.
⊙
La estimación parte del alcance, las horas de trabajo, las tarifas y los riesgos.
Costo total = Diseño + Implementación + Pruebas + Despliegue + Contingencia
Notes: [Sources]
- Proyecto local: README.md, docker-compose.yml, frontend/package.json y backend/composer.json.
- Referencia visual proporcionada por el usuario.

## Slide 2
Distribución del Esfuerzo
Planificación y Estimación · Organízate
2
2 de 6
⊙
Una distribución de referencia reparte el esfuerzo total entre las principales actividades:
Tipo de actividad | Porcentaje
Análisis | 10 %
Diseño | 20 %
Implementación | 40 %
Pruebas | 15 %
Sobrecarga (otras actividades) | 15 %
Notes: [Sources]
- Proyecto local: README.md, docker-compose.yml, frontend/package.json y backend/composer.json.
- Referencia visual proporcionada por el usuario.

## Slide 3
Costos del Diseño
Planificación y Estimación · Organízate
3
3 de 6
⊙
El diseño transforma los requisitos en una solución técnica y visual antes de programar.
Actividad | Entregable que se estima
Análisis de requisitos | Alcance, historias de usuario y criterios de aceptación
Arquitectura | Frontend, backend, API, seguridad e infraestructura
Base de datos | Entidades, relaciones, migraciones e integridad
UX/UI | Flujos, prototipos, navegación por roles y accesibilidad
Documentación | Diagramas, especificaciones y decisiones técnicas
Costo de diseño = Σ (horas por actividad × tarifa del perfil)
Notes: [Sources]
- Proyecto local: README.md, docker-compose.yml, frontend/package.json y backend/composer.json.
- Referencia visual proporcionada por el usuario.

## Slide 4
Costos de Implementación
Planificación y Estimación · Organízate
4
4 de 6
⊙
La implementación concentra el mayor esfuerzo porque convierte el diseño en funciones operativas.
Frontend
HTML, CSS, JavaScript, interfaces y consumo de la API
Backend
PHP/Laravel, reglas de negocio, modelos y controladores
Datos
PostgreSQL, migraciones, consultas, integridad y respaldos
Integración
Autenticación, Laravel Sanctum y permisos por roles
Infraestructura
Docker, Docker Compose, servidor y configuración
Calidad
Pruebas, corrección de errores, revisión y retrabajo
Notes: [Sources]
- Proyecto local: README.md, docker-compose.yml, frontend/package.json y backend/composer.json.
- Referencia visual proporcionada por el usuario.

## Slide 5
Costos Relacionados y Riesgos
Planificación y Estimación · Organízate
5
5 de 6
⊙
El presupuesto final incorpora recursos que suelen quedar fuera de la estimación inicial.
Grupo | Conceptos incluidos
Personal | Analista, diseño UX/UI, desarrollo, QA, DevOps y gestión
Infraestructura | Equipos, servidor, dominio, respaldos, internet y energía
Despliegue | Configuración, datos iniciales, manuales y capacitación
Mantenimiento | Soporte correctivo, adaptativo, evolutivo y actualizaciones
Riesgos | Cambios de alcance, retrasos, fallos técnicos y seguridad
Contingencia = (costos directos + indirectos) × porcentaje de riesgo
Notes: [Sources]
- Proyecto local: README.md, docker-compose.yml, frontend/package.json y backend/composer.json.
- Referencia visual proporcionada por el usuario.

## Slide 6
Presupuesto Final
Planificación y Estimación · Organízate
6
6 de 6
⊙
La estimación se valida descomponiendo el trabajo, asignando horas y revisando los riesgos.
1. Definir alcance, entregables y exclusiones.
2. Crear la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS).
3. Estimar horas, tarifas, responsables y dependencias.
4. Agregar infraestructura, pruebas, documentación y capacitación.
5. Incorporar costos indirectos, contingencia e impuestos.
6. Actualizar el presupuesto con el avance y los cambios reales.
TCO = Presupuesto inicial + Operación + Soporte + Mantenimiento
Notes: [Sources]
- Proyecto local: README.md, docker-compose.yml, frontend/package.json y backend/composer.json.
- Referencia visual proporcionada por el usuario.